新闻来源发现智能体

实施方案

修订日期  2026 年 10 月 20 日
核验基线  2026 年 10 月 14 日

目录

1 目标和交付边界	3

2 现有基础和必须补齐的条件	3

3 参考方案及借鉴范围	5

4 编排方式与职责	6

5 日增量扫描和外链处理	6

6 来源评估和有限探测	7

7 资产契约与版本	8

8 真实试运行及数据隔离	9

9 验收指标和报告	10

10 生命周期和生产批准	11

11 最小持久对象和接口	11

12 开发工作包和实施顺序	12

13 初始运行额度和成本记录	13

14 验证清单与启用条件	14

15 试点决策和下一步	15

16 项目分工和阶段退出条件	16

17 主要风险和处置	17

附录 A 试运行报告模板	18

附录 B 生产审批记录模板	19

附录 C 部署与交接清单	20

1 目标和交付边界

一期交付一条可以被验证和运营的流程：

正式新闻新增或外链变化

→ 链接清理和候选来源去重

→ 有限页面探测与来源评估

→ 固定新闻字段的模板资产草稿

→ 独立试运行及归一化验收

→ 报告和站内待办

→ 用户批准后创建正式周期任务

用户无需每天输入主题。来源价值首先定义为：身份有据可查、能持续取得新闻或公告、相对当前库能带来独有内容。现有新闻的机构、地区和主题可作为相关性参照，但不会成为排除新领域的唯一条件。

本期只从已批准新闻来源的正文链接发现新站和新栏目。允许在候选站点内寻找新闻列表、API、RSS 和 sitemap；试采数据不参与下一轮跨站发现。新增源始终使用 news 数据结构，概念、本体、数据库表结构不由模型自行修改。

不纳入一期：全网搜索引擎建设、多智能体平台迁移、图数据库、自动修改已有生产模板、账号注册、登录访问、付费内容接入、无限递归和无人审批生产发布。需要登录或复杂新代码的来源保留为待人工处理候选。

系统验收要求连续运行一周后，能够从真实新闻中形成带证据、可恢复、不重复的候选台账，真实试验和审批路径通过可控案例验证，正式数据不受试验污染。业务试点争取完成至少一个有新增价值来源的批准接入；实际没有有效来源时，如实报告零结果与原因，不将接入数量作为流程正确性的保证。

2 现有基础和必须补齐的条件

以下事实来自 2026 年 10 月 14 日的工作区核验，未作为本次 Word 整理的重新部署核验结论。实施前须在实际分支和执行环境复核函数、路径及行为。

新闻外链

assets.py 的提取默认包含正文全部链接；external_links 不是纯跨站引用清单。本期处理：在发现阶段重新分类，从 content_html 恢复锚文本和邻近上下文。

原始记录变化

mongo_storage.py 保留首次入库时间；下载状态也刷新 updated_at。本期处理：单独保存发现游标和外链签名，不复用下载或同步状态。

AI 模板生成

TemplateAgent 根据页面和网络响应证据生成 YAML。本期处理：复用生成逻辑，固定新闻字段契约，限制修复次数。

当前试采

dry_run 返回分析缓存样本；适配器生成结果也没有真实采集验收。本期处理：新增独立试运行任务，不把缓存样本或 warnings 为空视为通过。

引擎与隔离存储

SpiderEngine 可注入存储；FileStorage 可指定目录。本期处理：注入每轮独立 FileStorage，真实执行引擎，样本不进入正式 Mongo。

模板版本

release_template 同名同版本可覆盖；load_released 也能加载草稿。本期处理：新流程使用固定内容哈希和新版本，试验期间不可覆盖；草稿状态不承担隔离职责。

正式任务

create_task 默认启用下载和同步。本期处理：批准之前不创建正式任务；试运行使用独立任务类型。

生成 Python

动态适配器加载 会直接执行源码。本期处理：一期自动运行只使用受信适配器；文件目录隔离不等于代码隔离。

新闻归一化

来源注册表 支持通配查找，但当前没有 news:*；未知来源无法直接处理。本期处理：为标准字段新增通用新闻映射，保留现有来源专用映射优先级。

质量检查

app/quality 已有工具，当前未发现正式链路调用。本期处理：本期直接建立试验指标与门禁；不直接依赖现有工具的默认健康结论。

AI 运行资源

工作区没有两个智能体引用的 models/Qwen/2.5-3B-Instruct 和 models/Qwen/2.5-Coder-1.5B-Instruct 目录。本期处理：先验证部署环境的模型、依赖、内存和推理耗时，再开启自动生成。

任务镜像

requirements/web.txt 包含模型依赖和 Playwright，现有 crawler/scheduler-worker 镜像没有这些依赖和浏览器。本期处理：AI 与浏览器阶段使用 Web 镜像派生的独立执行进程，不能直接投给现有 crawler 队列。

数据库迁移

README 引用的 scripts/init_ai_collect.py 在当前工作区没有源码。本期处理：为本功能交付独立、受版本管理的业务 PostgreSQL 迁移，部署时显式执行。

上述本地文件缺失不代表部署服务器同样缺失。启动检查必须在实际执行 Web、发现任务和试运行任务的环境中完成。

3 参考方案及借鉴范围

方案结构借鉴 MADR 模板 的问题、约束、选择和验证，以及 arc42 质量场景 的可测验收写法。只采用适合本项目的结构，不复制完整模板。

Exa 官方新闻监测示例

Exa 官方新闻监测示例。定期新闻更新、持久化结果、缩小相似候选后再判断重复。采用持久状态和有限候选比较；一期不用其 Next.js、Prisma、pgvector 和外部模型依赖。

Exa Agent 和 Websets 监测

Exa Agent 和 Websets 监测。搜索、条件验证、补全以及定期发现新结果。来源评估分成有证据的检查项；未知和无法访问保留为未知。当前 Exa 建议新工作流使用 Agent，旧示例参数不能直接照搬。

Firecrawl Agent 文档

Firecrawl Agent 文档。请求预算、结构化输出、异步运行、过程轨迹与页面快照。采用预算和证据快照；抓取仍使用现有 HTTP 客户端、浏览器和引擎。其商业 Agent 不视为开源版可直接免费自部署的能力。

11x 客户案例

11x 客户案例。已知企业站点内部抓取与外部来源搜索组合。支持从已有资料发现新来源的业务方向；厂商案例不作为本项目准确率或成本承诺。

Celery 任务文档

Celery 任务文档。任务重投和重试要求幂等设计。候选、试验轮次和生产批准设置唯一键；任务重投返回已有结果。

Anthropic 工程文章

Anthropic 工程文章。固定工作流适合可分解任务，阶段检查和停止条件控制复杂度。使用固定编排与有限 AI 决策，不引入通用 Agent 框架；采用工程模式，不照搬文章中的产品和模型选择。

Great Expectations 检查及动作

Great Expectations 检查及动作。验证结果决定后续动作，并保存失败信息。本地输出逐项检查结果后再生成解释和审批待办，一期不安装该框架。

W3C PROV 概述

W3C PROV 概述。来源、处理活动、版本与派生关系。保存引用新闻、探测页面、生成版本和试验运行之间的关联，不引入 RDF 系统。

Web Knowledge Web 研究

Web Knowledge Web 研究。已有知识引导下一轮来源发现。仅借鉴数据驱动的探索和停止条件。研究依赖人工种子及固定结构，不复制知识图谱或把类型合法率当事实准确率。

本期不购买上述服务，也不新增智能体框架。外部 API 只可在后续明确需要时做对照试验，另计网络、账号和费用。

4 编排方式与职责

新增一个新闻来源发现服务和一组 Celery 任务，复用现有 Beat。业务归属为 ai-collect；候选和审核界面放在 AI Collect，任务入口可被自动化中心展示，不重建跨产品域底座。

执行部署采用专用 source-discovery 队列、并发 1 的独立 Worker，复用现有 Web 镜像中的 Python、模型依赖和浏览器，不在 Web 请求进程加载第二套后台推理，也不把模型依赖加入所有 crawler 副本。该 Worker 的 Compose 定义、任务路由、模型只读挂载和试验输出目录是 P2 必需交付。覆盖 Web 镜像继承的 HTTP 8000 健康检查，改为 Celery ping。生产执行环境使用 Linux prefork，超时由可强制终止的子进程处理；不依赖 Windows solo 池实现硬超时。Web 镜像包含前端等额外内容，一期接受这一已有镜像成本，后续有实际资源需要时再拆精简镜像。

纯扫描派发可由现有 scheduler-worker 执行；评估、生成、浏览器及小规模试验交给专用队列。任务模块沿用现有发现规则，使用 app/scheduler/tasks/news_source_discovery/{__init__.py,tasks.py}；所有 Worker 都会导入任务模块，AI、Playwright 及相关 Web 专用依赖必须在实际任务函数内延迟导入。Beat 只领取并派发，不加载模型。先验证 Worker 的网络能访问现有业务库、Redis、MinIO 和公网；模型目录必须在 Worker 中同样可用。CPU 或 GPU 条件及上下文上限以实际模型运行检查为准，不因服务配置了 AI 就推断可运行。

| 执行者 | 职责 |
| --- | --- |
| 规则代码 | 游标、URL 清理、来源去重、网络边界、资源配额、租约、停止条件、质量计算、版本一致性、生产准入 |
| AI | 判断正文引用含义，归纳来源类型和证据，选择有证据的采集入口，生成 YAML 或适配器草稿，解释失败和提出频率建议 |
| 用户 | 处理不确定来源及新代码审核，查看试验报告，选择投入生产、继续观察或拒绝 |

网页正文和响应内容作为不可信输入传给模型，不能成为工具授权指令。模型输出使用 Pydantic 校验；每项来源判断必须引用已抓取的证据 ID。模型不能直接执行命令、写数据库结构、批准自己生成的资产或扩大任务预算。

不要求模型反复自主调用任意工具。后台按固定阶段执行，失败落到对应阶段重试或待人工处理，便于恢复和审计。

5 日增量扫描和外链处理

扫描输入

正式来源清单来自当前已投入生产的新闻采集资产和任务，不遍历所有 Mongo 集合。试验数据、草稿来源和非新闻集合不作为发现输入。

每日上海时间 02:00 触发一次扫描，时间作为初始设置可由管理员修改。现有 Celery 使用 UTC，不能直接写 crontab(hour=2)；采用 Beat 每分钟派发、后端按上海日期和设置领取一次扫描，上海日期作为每日运行唯一键，补跑复用该键。按每个来源上次提交的游标读取到本轮固定 UTC 截止时间。处理的是新入库和最近变化，不是仅筛选发布日期为当天的文章；历史新闻首次采到也属于新增。首次启用默认扫描最近 24 小时，历史回放单独触发。

采用 (_meta.updated_at, _meta.record_id) 的键集分页，新增必要联合索引，初始采用 10 分钟时间重叠扫描。下载状态会改变该时间，所以扫描后比较正文外链签名：

link_signature = SHA256(排序后的规范化链接及引用上下文)

每条正式新闻保存最后处理的签名。相同签名跳过探测；签名变化只补充新出现的候选证据。首次入库时间用于区分新文章与修订文章。第一期保证最终可发现当前版本的外链，不保存新闻所有中间修订历史。

签名从正式新闻的正文及外链生成，忽略下载状态、MinIO 资源路径和采集元数据。正文暂缺且来源预期有正文时，不把空结果标记为永久已完成，进入后续重读。

提交与恢复

每批读取后，在同一业务 PostgreSQL 事务中写入候选、引用证据、新闻签名和游标。任一步失败不推进游标。候选依靠数据库唯一键去重，重复扫描可以安全重放。

一个来源只允许一个有效扫描租约。记录本轮截止时间、最后已处理键、失败原因和积压量；批次或时间预算到达时提交已处理部分，下轮从断点继续，不能直接推进到未处理的截止时间。扫描时间采用 UTC 存储，界面显示上海时间。

链接分类

从 content_html 提取 URL、锚文本、附近引用句和来源新闻 ID；已有 external_links 用来补充正文未覆盖的已知 URL。HTML 解析在副本上进行，不改写正式正文。

处理规则：

1. 解析相对链接和实际跳转；统一主机名和默认端口，去除片段与明确的追踪参数。保留可能改变内容的查询参数和路径大小写。

2. 区分新闻原文、机构主页、新闻栏目、站内链接、附件、媒体资源、社交分享、广告及导航。附件保留为文章证据，不自动升级为新闻站点。

3. 第一阶段使用精确主机名和探测到的栏目入口作为唯一键；不手写顶级域名后缀切分，不把同一主机的所有栏目合为一个资产。发现跳转到同一入口时再合并候选。

4. 已存在生产资产的入口追加发现证据，跳过新资产生成；同站新栏目仍可成为候选。

5. 拒绝来源在冷却期内不重复通知。暂时无法访问采用有上限重试，记录不可验证，不认定为无价值。

本期的新增网站必须由正式新闻直接引用。探测可跟随候选站内部列表和详情；不能把它的所有站外链接继续扩展成第二层来源。

6 来源评估和有限探测

先用 HTTP 检查内容类型、重定向和栏目入口，必要时复用 BrowserRenderer 获取渲染 HTML 与 JSON 网络证据。每个候选最多探测 5 个证据页面、60 次实际公网请求、20 MiB 响应数据，浏览器最多启动 1 次，探测最长 5 分钟。HTTP、浏览器资源、跳转、重试及模板生成时的页面获取共享候选计数和每日全局计数。API 或 feed 路径只能来自页面、响应或已验证入口，不能按常见路径猜测后宣称存在。

现有 URL 规则应用到 HTTP 和浏览器入口；补齐域名解析与跳转目的地址校验，排除非公网地址。达到 403、429 或登录要求时记录受限原因，不自动注册账号或无限换代理。按候选站点约束请求频率。

来源判断分别呈现，避免把一个总分当真实性证明：

| 判断项 | 最少证据 | 不足时的处理 |
| --- | --- | --- |
| 身份可核验 | 机构或编辑主体、官网互链或正式身份说明、作者与联系方式等页面证据 | 标记身份待核实 |
| 内容属性 | 原始公告、原创报道、转载、聚合；提供样本文本和出处 | 保留未知类型 |
| 潜在新增价值 | 与现有库不同的原文、机构、地区或栏目样本 | 仅作为试验优先级，真实新增量由试采计算 |
| 更新能力 | 可见发布日期、近几次更新、列表或 API 可遍历 | 低频或未知，不凭零新增判失效 |
| 采集可行性 | 内容可访问、页码或游标确有证据、字段可抽取 | 进入待人工处理，保留失败页面 |

被引用次数只用于排序，同一新闻的转载引用不重复算作独立背书。官方机构来源与独立媒体分别标注，官方身份不等于报道立场独立。

满足可访问、身份或编辑证据可解释、存在新闻列表和字段样本的候选进入资产生成。其他候选保留在台账，不自动判为权威，也不进入无上限试验。每日最多推进 3 个候选到资产生成，其余保留待处理。

7 资产契约与版本

第一期强制 data_type: news。模型依据实际页面将字段映射到现有新闻结构：title、url、content_html、date、modified、summary_html、author，以及已有资源字段。date 表示源发布时间，modified 表示源更新时间；不可用采集时间补充缺失的发布时间。其他源字段先作为原始附加信息保存，不自行新增 ODS 列。

去重字段优先使用稳定原文 URL 或已验证站内 ID，不能只用标题。分页、详情请求及增量配置必须有实际响应证明；没有可靠更新时间时，采用有限列表扫描和记录去重，不生成未经验证的增量水位规则。

资产包包含：候选 ID、入口与发现证据、模板 YAML、适配器引用或源码草稿、字段映射版本、各内容 SHA256、生成模型与提示词版本、试验方案。元数据和报告由后端保存，AI 只产生规定的资产内容，遵守 现有生成范围。

草稿先存入独立候选资产路径，不调用正式发布接口创建任务。报告绑定 template_sha256 + adapter_sha256 + mapping_version。任一内容变化都会使已有报告失效，必须新建修订并重新验收。

模板能独立完成解析时使用通用适配器。已有适配器只有在钩子、字段和网络行为匹配候选证据时才复用，不能因为同为 WordPress 就复制站点专用常量。

需要新 Python 时可以自动生成草稿和展示差异，但状态进入 needs_code_review。一期由开发者审核后加入受信适配器集合，再执行试验。语法检查和禁止词扫描不是执行沙箱。后续自动执行阶段至少需要独立进程或容器、无正式凭证、限制文件与网络访问、资源限额和可强制终止；完成对应验收之前不开启自动执行。

8 真实试运行及数据隔离

两阶段试验

初次试验使用 SpiderEngine(storage=FileStorage(...), adapter_class=trusted_adapter)，绑定固定资产修订。每轮目录包含 trial_id/run_id；采集后将样本和指标上传到现有 MinIO 的试验路径。采集进程不写正式 Mongo，不启动 Downloader、Syncer 或正式 ODS。

首次验证最多 3 页、50 条样本、20 次实际网络请求、20 MiB 响应数据，任务最长 10 分钟。请求量包括详情和重试，不把 max_pages 当完整请求预算。计数接在 HttpClient 实际发送层，覆盖内部重试和跳转；浏览器使用请求拦截计数。每日全局额度由业务库原子预占，请求发送前检查。限额由请求控制、响应读取大小限制和任务终止共同执行，不能仅放在提示词中。

初次验证通过后，默认观察 72 小时，每 12 小时一轮，最多 6 轮；首次轮算入总轮数，轮数到达即结束，不要求最后一轮恰好在截止时间执行。至少 3 轮有效运行和 20 条不同有效样本才能提出推荐上线。低频来源可由用户延长一次至总观察期 7 天。延长时必须显式确认新的截止时间和剩余轮数；仍按每 12 小时一轮，总轮数最多 14 轮，既有结果计入总数，单轮及每日全局额度保持不变。延长后仍不足时提交样本不足结论。

每轮使用独立存储，汇总时对原文 URL、正文指纹和已知记录去重。重复抓到同一篇文章属于同一记录，不计为连续新增。只有跨轮观察到可靠新内容或更新时间，才建议配置时间水位增量；否则保留有限列表采集策略。

归一化和落库验收

新增 news:* 通用 normalizer，仅用于满足标准新闻契约且没有来源专用映射的记录。现有来源函数和优先级保持原样，映射版本随资产记录。

每轮样本通过同一个 normalizer 生成 ODS payload，检查字段类型、URL、时间、正文和主键。投产前还须使用独立验收 PostgreSQL 数据库，复用真实 ODS SQL 完成写入与读回比较。该数据库可建在现有 PostgreSQL 实例上，但使用独立凭证，绝不指向正式数据仓库。

报告分别记录真实抓取、字段映射、隔离 ODS 写入三个结果。没有验收库时可以继续发现和抓取试验，生产批准不可用，不能把纯函数校验写成落库通过。Kafka 传输和附件链路沿用已有生产能力；候选若新增相关行为，增加对应测试后才允许启用。

验证结果使用固定结构 check_id / observed / threshold / passed / severity / evidence。其中 passed 由程序计算，evidence 指向样本或运行记录；AI 只读取这份结果并解释，不能把模型评价替换为检查通过。这对应 检查结果驱动动作 的实现模式。

截止和重试

试验任务独立于正式 workspace 周期任务。持久化 deadline_at、max_runs、next_run_at、请求预算和轮次唯一键。每次派发、开始、翻页以及提交报告前都检查停止条件。

Beat 每分钟领取到期试验轮次；数据库租约和条件更新避免重复领取。HTTP 失败最多重试 2 次，尊重 Retry-After，重试计入预算。生成失败最多修复 1 次；持续失败转待人工处理。进程异常后允许重投，但同一轮只能提交一次有效结果。

达到截止、轮数或全局预算时停止派发，终止超时运行，汇总已取得结果；预算耗尽不是通过。已结束试验不能被迟到消息恢复成运行状态。

9 验收指标和报告

以下为小规模试点的初始门槛，阶段 0 结合真实数据校准并冻结版本。它们是上线规则，不是已测得的模型或网站性能。

| 项目 | 初始验收要求 | 计算口径 |
| --- | --- | --- |
| 样本与稳定运行 | 至少 20 条不同有效新闻、至少 3 轮无致命错误 | 数据不足继续观察，不使用零条结果计算 100% 成功 |
| 必填字段 | 被接受记录的标题和 URL 完整率 100% | 不合格原始记录单独保留并计入失败量 |
| 正文可用性 | 去重后的原始候选记录中至少 95% 能取得与文章相符的正文 | 正文空值、菜单、错误页和登录页不能计为可用 |
| 源发布时间 | 去重后的原始候选记录中至少 90% 能解析，缺失如实保留 | 用源发布时间评估内容年龄，不能用入库时间代替 |
| 分页与幂等 | 多页无循环；同一份输入重复执行不产生第二份有效记录 | 验证下一页、终止条件、详情补采和固定去重字段 |
| ODS | 全部有效样本通过隔离写入并读回核对 | 特别验证新来源命中通用映射，而非未知 normalizer |
| 来源证据 | 身份或编辑主体有可审阅页面证据，没有未处置冲突 | AI 自报置信度不替代页面事实 |
| 新增价值 | 展示去重后的独有文章和覆盖补充，列出代表性样本 | 须有可复核的新增内容或覆盖补充证据；价值无法确认时延长或不推荐 |
| 资源消耗 | 未超出试验预算，有每轮耗时及请求量 | 包括失败与重试，模型记录调用次数、耗时及可取得的 token 数 |

跨源比较先使用原文 URL、规范化标题和正文指纹做确定性匹配，在近期正式新闻中筛出少量相似文章。AI 只解释边界样本，不负责删改正式记录。相同事件的不同原创报道可以有独立价值；事件相同不自动等同文章重复。这一候选缩小后再判断的方式参考 Exa 示例去重实现，不引入向量服务。

独有量以试验开始时固定的正式新闻比较范围及其截止时间计算，同时标明比较来源数量和时间范围。初次采用近 30 天；对更旧内容标记未完成历史重复核验，不把未比较样本宣称为独有。疑似重复单独列出，不强行计入新增。

最终结论只有 recommend、extend、do_not_recommend。关键检查不通过时不能生成推荐上线。报告内容由实际指标和证据构成，AI 可以写解释，不能改写数值或通过状态。

报告界面展示来源身份、发现新闻、代表性原文、资产版本、各轮结果、质量失败样本、独有量、请求和推理耗时、建议生产周期及原因。任务中途失败和模型不可用同样生成可查看的失败原因。

试验首次结束后生成一次站内待办；重复汇总不重复提醒。待办关联报告修订，旧报告失效时清楚标注。第一期不发送邮件或其他外部消息。

10 生命周期和生产批准

候选状态：

discovered → probing → drafting → ready_for_trial → trial_running

↓

awaiting_decision

↓

promoting → active

任一阶段可转 needs_review 或 rejected

新生成 Python 转 needs_code_review

awaiting_decision 可转继续试验或 rejected

试验独立状态为 queued / running / completed / failed / canceled，结论另存。任务 completed 只说明运行结束，不代表质量通过或已批准。

批准请求必须包含候选 ID、报告版本、模板与适配器哈希、批准的生产周期和唯一请求键。后端核对权限、报告门槛、当前修订和验收有效性，不能只改变前端按钮状态。

生产启用按以下步骤完成：

1. 锁定候选，将已验证修订复制为新的正式模板版本，本流程批准的版本发布后禁止同版本覆盖。

2. 记录资产哈希、映射版本和审批人。现有模板若需更新，另生成版本，不让智能体覆盖原内容。

3. 创建唯一正式周期任务，绑定新版本；首次正式运行最多 3 页、50 条记录、20 次实际请求、20 MiB 响应、10 分钟，结果稳定后使用用户确认的生产额度。新源正式 workspace 任务也必须接入相同请求预算控制，不能只设置页数后宣称请求量已限制。

4. 保存生产任务 ID 后将候选置为 active。重复批准返回同一任务，不再创建第二个。

5. 发布或任务创建失败时保留 promoting 状态，由后台检查并恢复。模板上传、数据库和 Celery 非同一事务，不能在部分成功时显示已投入生产。

批准入口以事务和唯一约束实现。若资产已上传但 PostgreSQL 事务回滚，重试复用同一内容哈希；若数据库任务已创建但派发失败，由现有到期派发机制恢复。本流程资产的生产版本锁定必须在后端编辑和发布路径实施，不能仅靠候选表记录一个哈希；本期不顺带重构其他历史模板的版本管理。

生产源异常时暂停这个新源并保留数据和旧资产，不自动删数据或改旧来源。停止发现智能体不会停止既有正式采集。拒绝候选保存原因和冷却时间，避免每天重新推荐。

11 最小持久对象和接口

使用 ai_collect_store 所在业务 PostgreSQL。初始建议四类表，字段较多的证据和报告采用 JSONB，避免拆成通用工作流平台。

| 表或对象 | 最少字段与约束 |
| --- | --- |
| news_discovery_cursors | 正式来源、扫描截止、最后更新时间和记录 ID、租约、最近运行状态；来源唯一 |
| news_discovery_observations | 来源＋记录 ID、外链签名、首次发现和处理时间；组合唯一，用于下载状态刷新及重放去重 |
| news_source_candidates | 规范化栏目入口、域名、引用证据、评估、状态、草稿哈希、待审核原因、重探时间、生产任务 ID；入口唯一 |
| news_source_trials | 候选、资产修订、截止、下次运行、最多轮次、预算、各轮唯一运行键、样本路径、指标、报告版本、用户决策；批准任务关联唯一 |

采用带行锁的领取、租约到期恢复和阶段条件更新。JSONB 中保存的轮次同样需要服务端比较更新，不能让并发任务覆盖彼此结果。若轮次增长导致更新冲突，再单独拆运行表；一期默认 6 轮、人工延长后至多 14 轮时不先行增加抽象。

一期管理员设置集中保存到发现配置中：启停、每日时间、候选和请求限额、试验窗口、模型策略。启动默认关闭。暂不增加环境变量；沿用现有连接和模型加载方式。模型可用性检查失败时发现台账仍可工作，生成与 AI 评估明确暂停。

| 拟新增接口 | 行为 |
| --- | --- |
| GET /source-discovery/candidates | 筛选候选、状态、发现日期和来源类型 |
| GET /source-discovery/candidates/{id} | 返回证据、草稿、轮次、报告和生产关联 |
| GET/PUT /source-discovery/settings | 管理员查看或调整限额与启停，AI 无权提高上限 |
| POST /source-discovery/run | 手动触发与每日相同的幂等扫描 |
| POST /source-discovery/candidates/{id}/trial | 在门槛满足时开始或继续有限试验 |
| POST /source-discovery/candidates/{id}/decision | 批准、延长或拒绝，核对报告及内容版本 |

前端在现有 AI Collect 增加候选来源列表与详情抽屉，复用任务日志和模板展示风格。过程中的 API/XPath/MinIO 路径只放开发详情，用户主视图展示来源、样本、质量、运行和审批动作。

12 开发工作包和实施顺序

以下路径为开发落点建议，新增文件尚待实施。每个工作包独立提交，避免与现有采集重构混在一起。

P0 运行条件和样本基线

改动位置：部署检查、已有 AI/浏览器、新闻样本

交付及验收：确认正式来源清单、10 个代表候选、模型和 Chrome/Playwright 在实际任务环境可用；记录耗时和失败。落实业务库迁移与隔离验收库

P1 发现台账

改动位置：新增 app/web/services/news_source_discovery_store.py、app/scheduler/tasks/news_source_discovery/{__init__.py,tasks.py}；Mongo 查询、索引及迁移

交付及验收：日扫描、签名、候选去重、证据和恢复；上海每日领取转换为 UTC 时间存储。先仅产出候选，不生成和执行资产

P2 评估与资产

改动位置：新增 app/web/agents/news_source_discovery.py；复用 TemplateAgent、BrowserRenderer、生成范围校验；Compose 专用 Worker 与 Celery 路由

交付及验收：有证据的评估和标准新闻草稿；模型缺失、JSON 无效、无分页证据均有明确处理；新代码转审核；正式 crawler 不加载 AI 或浏览器任务

P3 真实试验与映射

改动位置：独立试运行服务和 Celery 任务；SpiderEngine/FileStorage 注入；HttpClient 和 BrowserRenderer 有限请求控制；app/etl/normalizers/news.py

交付及验收：隔离采样、轮次截止、请求及字节预算、通用映射和验收库写入；正式 Mongo、Kafka、ODS 不出现试验记录

P4 报告和准入

改动位置：新增 app/web/api/routes/source_discovery.py；发布和编辑版本保护；AI Collect 页面及 API service

交付及验收：报告、站内待办、三种决策、原子准入和生产任务幂等；旧报告不得批准，模型不能批准

P5 小规模启用

改动位置：现有 Beat 注册任务，管理员启用

交付及验收：5 个已有来源、一周观察，每日最多 3 个草稿、最多 2 个同时在试验的候选；完整演练一次批准和暂停

迁移建议交付为 app/scheduler/sql/init_news_source_discovery.sql 或实际部署已经采用的业务库迁移格式，明确目标为业务 PostgreSQL。不要误用 Web 账号数据库，也不要在每次 API 或 Beat 执行时建表。由于当前初始化脚本源码缺失，P0 必须把实际迁移命令和回退步骤交付进运行说明。

在模型、浏览器和数据库条件已就绪且安排一名后端、一名前端及兼职数据审核人员的前提下，开发工作量初估 15–24 人日，另留一周观察。专用 Worker 复用现有镜像的部署包含在估算内。P0 后按实际推理时间和站点复杂度重新估算；此估算不包含新 Python 自动隔离执行和全网探索。

后续阶段才处理新 Python 的隔离自动执行、更广的探索和复杂相似匹配。不得用一期可运行的 YAML 案例推断所有新网站都能自动接入。

13 初始运行额度和成本记录

下列数值用于启动小试点，管理员可在观察后调整，但 AI 只能在上限内排期。

| 项目 | 初始设置 |
| --- | --- |
| 每日新候选探测 | 最多 20 个；未处理候选保留，不丢弃扫描证据 |
| 每候选探测 | 最多 5 个页面、60 次实际请求、20 MiB 响应、5 分钟，浏览器最多 1 次 |
| 每日生成草稿 | 最多 3 个；每个最多修复 1 次 |
| 每日全局探索及试验额度 | 最多 1500 次实际公网请求、500 MiB 响应、50 次模型调用；探测、生成取证、试验和重试共同消耗 |
| 同时观察候选 | 最多 2 个 |
| 每候选试验 | 默认 6 轮和 72 小时；人工延长一次后总计最多 14 轮和 7 天；间隔 12 小时 |
| 每轮采集 | 最多 3 页、50 条记录、20 次实际网络请求、20 MiB 响应、10 分钟 |
| 单域请求 | 并发 1，请求间隔起步 2 秒，站点要求更慢时遵从 |
| 生产建议频率 | 起步每天一次；有实际更新证据且用户确认后可改为每 6 或 12 小时 |

按全额使用计算，初次探测最多 100 个证据页面、1200 次实际请求；两个候选的默认六轮试验总预算最多 240 次请求，分布在整个试验期；均获准延长到 14 轮时，两个候选的全期总预算最多 560 次请求。延长不清零已消耗额度。跳转、浏览器资源加载和重试都包含在硬额度内，任何单候选或每日全局上限先到即停止。未完成阶段保留部分证据并顺延，不能把页面数当全部 HTTP 流量或把预算耗尽写成验收通过。

先 HTTP 后浏览器；浏览器只用于必要页面，并记录页面数、响应字节、耗时和错误。模型记录每个阶段的调用量和推理耗时；本地推理不套用云 API 单价。没有实测资源账单时不承诺固定每日金额或模型准确率。若未来采用付费服务，先补单价、调用上限及总预算，再启用。

14 验证清单与启用条件

验收测试覆盖实际失效场景，不只断言状态函数返回值。

| 场景 | 必须观察到的结果 |
| --- | --- |
| 同一批全量新闻重跑 | 原有签名和候选不重复探测，不重复提醒 |
| 同一时间多条记录、失败后重投 | 键集分页不漏记录；候选提交失败不推进游标 |
| 下载状态变化但正文不变 | 不生成新来源或新的评估请求 |
| 旧文章首次入库或新增外链 | 能产生候选，并保留真实源发布时间与发现时间 |
| 正文含站内、广告、PDF、社交及有效引用 | 分类正确，只有符合条件的新闻入口进入试验 |
| 同主机两个栏目、多个 URL 跳到同入口 | 两栏目可独立建资产，等价入口合并且保存证据 |
| 页面无法访问或模型返回无效 JSON | 记录无法验证或生成失败，不能显示权威或试验通过 |
| 接口为 HTTP 200 但返回登录页或空正文 | 真实试采和正文检查失败 |
| 分页循环或详情大量重试 | 达到请求或时间上限后终止，报告显示预算耗尽 |
| 浏览器资源大量加载、跨候选并发占额 | 候选和每日请求及字节上限同时生效，不超额继续获取页面 |
| 上海 02:00 调度和 UTC 存储 | 每个上海日期只领取一次，人工补跑幂等；不能误跑为上海 10:00 |
| 新来源没有专用映射 | 标准契约命中通用映射；非标准结构拒绝通过 |
| 试验结束、消息迟到、重复派发 | 不再抓取；同一轮只提交一个结果 |
| 新 Python 未审核 | 不执行动态源码，只保留待审核草稿 |
| 草稿改动后用旧报告批准 | 后端拒绝批准，提示重新试验 |
| 双击批准或发布中途失败 | 只有一个正式任务，恢复后关联完整；不能留下第二任务 |
| 未批准试验全过程 | 正式 Mongo、Kafka、ODS 无该试验记录 |
| 新源生产故障及停用发现 | 可暂停新源，原正式采集持续运行 |

交付后的测试命令应包含新增的发现、试运行、通用新闻映射和准入集成测试，并运行现有 AI Collect 与任务相关回归。示例命令中的新增测试文件须随对应工作包交付：

python -m pytest app/web/tests/test_news_source_discovery.py

python -m pytest app/crawler/tests/test_news_source_trial.py

python -m pytest tests/test_news_discovery_normalization.py

python -m pytest app/web/tests/test_automation_integration.py app/web/tests/test_task_socket.py

单元测试之外，使用可控本地测试站点模拟列表、分页、详情、403/429、重复和空正文，再选择已批准的公网来源做小规模真实采样。每个环境都验证样本的存储目的地和消息目的地，不能仅看 UI 显示草稿。

启用顺序为：迁移和运行条件就绪 → 仅发现模式 → 草稿生成 → 受信适配器的隔离试验 → 开放人工生产批准。任何阶段超出预算或影响原采集时，关闭发现派发，保存台账和报告；未批准候选不转为正式任务。

15 试点决策和下一步

试点固定选择 5 个已确认可用的正式新闻来源，不预先填充需要手工搜来的新站。人工审核前 20 个候选和前 3 个试验报告，记录来源是否值得探索、字段是否正确和独有内容是否真实。

一周结束后比较：有效候选占比、实际完成试验数量、去重后的新增文章、人工处理分钟数、每候选请求及推理耗时、漏采故障检出、误推荐和重复通知。没有新来源可以上线时，首先检查正文外链覆盖和候选质量；不能通过降低必填或取消审批来达成数量目标。

先完成 P0 和 P1。P0 的交付应是一份实际运行条件清单与代表候选的探测结果，目标 10 个，不足时记录实际数量与原因；P1 的交付应是每天自动产生、可恢复且不重复的候选台账。两者通过后再实现自动生成与试运行，最终将可审阅的报告和固定版本作为生产批准入口。

16 项目分工和阶段退出条件

以下为建议分工，P0 由项目负责人将角色落实到具体人员。审核人与开发者可以兼任业务沟通，但生产批准须由具备权限的用户执行，模型无批准权限。

| 角色 | 主要责任 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 确认试点范围、指标版本与资源上限；组织阶段验收并决定是否继续下一工作包。 |
| 后端负责人 | 扫描台账、幂等与租约、预算控制、真实试验、版本保护和审批事务；交付 API 与必要测试。 |
| 前端负责人 | 候选列表、证据详情、报告和决策操作；显示失效报告、失败原因及预算状态。 |
| 部署负责人 | 模型和浏览器检查、专用队列与 Worker、凭证隔离、迁移、健康检查和暂停恢复。 |
| 数据审核人 | 核实来源证据与独有内容，复核抽样质量，记录生产周期及批准或拒绝理由。 |

| 阶段 | 退出证据 | 未通过时的处理 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 实际环境检查表、现有新闻外链中代表候选的探测记录、迁移与回退命令、冻结的指标和预算。 | 保留仅发现设计，先解决运行依赖；按实测重估工期。 |
| P1 | 连续扫描可恢复；重放不重复；正文变化与下载状态变化可区分。 | 保持仅发现模式，禁止进入生成。 |
| P2 | 已取证的标准草稿；无效输出可停止；新 Python 转审核；专用队列路由正确。 | 回退至候选台账，记录生成失败或缺失条件。 |
| P3 | 真实引擎运行、限额可终止、验收库写读通过、正式链路无试验数据。 | 可以查看失败报告，关闭生产批准。 |
| P4 | 旧报告被拒绝；重复批准只建一个任务；发布部分失败可恢复。 | 保留待办，暂停发布直至版本和幂等验证通过。 |
| P5 | 5 个正式来源一周记录、人工抽查、批准与暂停演练、试点复盘。 | 记录实际价值与成本，选择继续观察或暂停扩展。 |

建议先交付 P0 与 P1 的可运行结果，再安排后续工作。阶段估算、具体排期和人员承诺由 P0 评审确认；本文件不预设模型与复杂站点已经可用。

P0 目标抽取 10 个代表候选；来源必须是已有新闻外链，不额外手工搜索凑数。真实候选不足时记录实际数量与覆盖缺口。项目负责人组织每阶段验收；后端或前端负责人提交证据，部署与数据审核角色分别确认运行条件和业务质量。

17 主要风险和处置

| 风险 | 可观察信号 | 处置和复核责任 |
| --- | --- | --- |
| 候选偏向当前覆盖 | 大部分外链为同集团、转载或同一机构，独有量低。 | 数据审核人按机构和栏目分组抽查；保留无结果，不靠放宽质量门槛增加数量。 |
| 身份判断失实 | 仅有网站自述、引用次数或模型置信度，存在冲突证据。 | 保留证据与未知结论；审核人处理冲突后再决定是否试验。 |
| 抓取错误但返回成功 | HTTP 200 伴随登录页、空正文、菜单或分页循环。 | 后端以样本内容和请求计数判失败，保存失败页并停止超额任务。 |
| 部署资源不足 | 模型加载失败、单次推理过慢、浏览器资源耗尽。 | 部署负责人暂停 AI 阶段；台账继续工作；不自动替换模型或增加付费依赖。 |
| 数据或版本污染 | 试验出现在正式链路；报告哈希与当前资产不一致。 | 立即停用对应试验或批准路径，核对写入及消息目的地；修订后重新验收。 |
| 试点收益不足 | 有效候选少、人工复核仍耗时、单位独有记录成本高。 | 项目负责人根据一周实测决定继续或暂停；不承诺全网覆盖或无人接管。 |

在来源可访问性检查中记录站点公开访问要求、robots 约束和使用限制；明确禁止或授权不明的接入进入人工核实，不自动绕过访问控制。此项由既有采集规则和审核流程落实，不扩展为本期独立合规平台。

附录 A 试运行报告模板

本附录供每次试验汇总使用。“待填”表示运行后由系统或审核人填写，不代表已有测量结果。数值来自运行记录，AI 仅解释原因。

基本信息

候选和入口  候选 ID、主机名、栏目入口、来源名称：待填。
发现依据  引用新闻 ID、原文链接、锚文本和上下文证据 ID：待填。
身份和类型  机构或编辑主体、内容属性、证据页及待核实项：待填。
资产修订  模板和适配器 SHA256、映射、模型与提示词版本：待填。
试验边界  开始和截止、已执行及允许轮数、延长与预算版本：待填。
比较基线  正式来源及数量、近 30 天范围和截止、无法比较样本数：待填。

运行和质量记录

| 检查项 | 记录值 | 门槛和判定 |
| --- | --- | --- |
| 轮次与样本 | 有效轮次、原始条数、有效去重条数：待填 | 至少 3 个有效轮次和 20 条不同有效样本。 |
| 标题与 URL | 有效条数及分母：待填 | 接受记录完整率 100%；失败原始记录另列。 |
| 正文与时间 | 可用正文条数、源时间可解析条数及分母：待填 | 以去重后的原始候选记录为分母，正文 ≥95%，源发布时间 ≥90%。 |
| 分页与幂等 | 测试输入、下一页和终止证据：待填 | 无循环；同输入重复运行无第二条有效记录。 |
| 映射与 ODS | 映射结果、隔离库写入数、读回数及差异：待填 | 全部有效样本写入和读回一致；缺验收库时不可批准。 |
| 新增价值 | 已确认独有、疑似重复、无法比较数量及样本：待填 | 保留比较边界；同事件原创不自动判重复。 |
| 消耗与限制 | 各轮请求、响应字节、耗时、模型调用和触发限额：待填 | 包括失败和重试；无超额继续执行。 |
| 数据隔离 | 正式 Mongo、消息与 ODS 核对证据：待填 | 试验记录未进入正式链路。 |

逐项结果按 check_id、observed、threshold、passed、severity、evidence 保存。正文和发布时间的分母须与同一固定样本集合对应；按 URL 去重后，每条记录取首个受检版本计算主指标，修复后的复测另列，禁止通过丢弃失败记录提高通过率。

结论和处理建议

结论：待填 recommend、extend 或 do_not_recommend。阻断项与证据：待填。
有效和失败样本链接、建议生产频率与更新证据、下一步责任人和处理时间：待填。

关键检查失败不得推荐上线。样本不足可建议延长；已经延长一次后仍不足时形成不推荐结论，后续重新发起须建立新试验记录，不复活已结束运行。

附录 B 生产审批记录模板

此表对应后端决策请求及审批日志。用户点击决定前应能看到同一资产修订对应的完整报告，后台仍须重新检查版本和门槛。

审批对象

候选 ID 与来源入口：待填。
报告 ID 与版本：待填。
模板 SHA256、适配器 SHA256、映射版本：待填。
数据审核人及角色权限：待填。
审批时间与唯一请求键：待填。

决定及理由

请选择一个决定并填写相应信息。

□ 批准生产  确认来源证据、隔离写读、质量和版本均通过。
批准周期：待填，初始建议每日一次。
首次正式运行额度：3 页、50 条、20 次实际请求、20 MiB 响应、10 分钟。
首次运行后复核责任人、复核时间和后续额度：待填。
新适配器代码审核记录及审核人：待填，不涉及则注明不适用。

□ 延长观察  说明低频或样本不足的证据。
新截止时间、剩余轮数、已执行轮数及新增轮次额度：待填。
本试验只允许延长一次，自首轮开始总观察期不超过 7 天，总轮数不超过 14 轮；不清零已消耗额度，单轮与每日全局预算不变。

□ 拒绝接入  记录质量、身份、重复价值或采集可行性原因。
拒绝原因、冷却截止及可重新评估条件：待填。

后台核对和执行结果

核对当前修订、报告门槛、验收有效性、审批权限和唯一键。资产发生变化时拒绝旧报告的批准请求，返回重新试验的原因。

执行状态：待填 promoting 或 active 或 failed。
正式模板新版本及哈希：待填。
唯一生产任务 ID：待填。
部分失败恢复记录及最后核对时间：待填。
暂停入口和责任人：待填。

只有固定版本发布、唯一生产任务和关联信息均已落定后，界面才显示已投入生产。暂停新源后保留历史样本、报告和资产，避免误停原有来源。

附录 C 部署与交接清单

| 检查范围 | 应交付的证据 |
| --- | --- |
| 环境 | 模型、浏览器和 Worker 可运行记录，实际网络及业务库连通结果，凭证用途清单。 |
| 迁移 | 目标业务 PostgreSQL、迁移与回退命令、索引验证、备份及执行记录。 |
| 配置 | 默认关闭、上海每日时间、固定指标版本、日额度、候选额度和试验额度。 |
| 执行 | 队列路由、并发 1、Celery 健康检查、Linux 强制超时、租约恢复与迟到消息测试。 |
| 隔离 | 试验目录与 MinIO 前缀、验收库连接身份、正式库及消息目的地的未污染证据。 |
| 运营 | 候选审核人、报告待办去重、生产批准人、失败处理入口、发现与新源暂停演练。 |
| 试点复盘 | 一周候选和有效试验数量、独有量、误推荐、人工分钟数、请求和推理成本及继续决策。 |

交接时一并确认代码路径和参考链接仍适用。本 Word 基于现有 Markdown 方案整理并补充执行表单，未包含功能实现或实际环境的验收结果。